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  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от 
 Кирил Георгиев Стоев –Кмет на Община Радомир

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2024г. - 31.10.2025г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,,

Внасям за обсъждане и одобряване от Общински съвет Радомир -  отчет за разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода – 01.11.2024г. - 31.10.2025г.

Приложение: Съгласно текста

Предвид гореизложеното  предлагам на ОбС – Радомир да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1 ,т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Радомир

Р Е Ш И :
Приема отчет за разработени, внесени за финансиране и изпълнявани проекти, по които Община Радомир е бенефициент или партньор, за периода – 01.11.2024г. - 31.10.2025г.


Внася,
Кирил Стоев
Кмет на Община Радомир

Съгласували:
Станислава Генадиева - зам.-кмет на Община Радомир
Ива Крумова-юрисконсулт
Анита Хаджийска- началник отдел СПОПП
Изготвил:
Даниела Младенова- гл.експерт ПП
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Отчет за изпълнение на проектите, по които Община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2024г. - 31.10.2025г.

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
	КАНДИДАТ
	ФИНАНСИРАЩ ОРГАН / 
код на програмата /
	СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
	ЕТАП  НА РЕАЛИЗАЦИЯ
	КРАТКО ОПИСАНИЕ

	Приключили проекти 

	Проект "Рехабилитация на ул."Шар" от ОТ 496, през ОТ 564, ОТ 563, ОТ 559, ОТ 558, ОТ 554 до ОТ 553"
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони,
BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	Стойност на проекта
209 783.61 лв.
БФП
200 086.40 лв.
Собствено финансиране
9 697.21 лв.
	Дата на стартиране
13.03.2024г.
Дата на приключване
30.06.2025г.

	Строителство за "Рехабилитация на ул."Шар", от ОТ 496, през ОТ 564, ОТ 563, ОТ 559, ОТ 558, ОТ 554 до ОТ 553": По проекта са изпълнени асфалтови и пътни работи за реконструкция и рехабилитация на участъците от посочените улици, както и пътна маркировка и сигнализация.Положени са нови асфалтови пластове за цялата ширина на улицата, както и разваляне и направа на нови бетонови бордюри,  повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти, до проектните нива на настилката, положена е пътна маркировка и са поставени пътни знаци.
Дължината на участъка за рехабилитация е 3 804 кв.м. – от ОТ 496, през ОТ 564, ОТ 563, ОТ 559, ОТ 558, ОТ 554 до ОТ 553.

	Проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в град Радомир, с. Дрен и с. Друган – Община Радомир
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1
	Стойност на проекта
936 360.01 лв.	
	Срок на договора 
18.08.2023г.
18.11.2025г.
СМР дейностите са приключили на13.05.2025г.
Внесено е окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	Целта на проектното предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ е да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на община Радомир и да подобри условията на живот на населението.
Друга важна цел на проектното предложение е не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия в системите за външно изкуствено осветление.

	Проект "Благоустройство и обновяване на парковата среда около местната забележителност «Бучалото», гр. Радомир“
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони,
Процедура BG06RDNP001-19.616 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	Стойност на проекта
387 336.49 лв.
	Срок на договора
01.08.2023г.
30.06.2025г.

СМР дейностите са приключили
Внесено е окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	Целта на проекта е да се постигне подобряване качеството на средата, комфорта на обитаване чрез създаване на благоприятна и природосъобразна среда , която да оформи нова социална среда с нови пространствени решения и физическо обновяване на зоната около водопада.
За постигане на целта са изпълнени:
- Ремонт на околното пространство, запазвайки основните комуникационни направления и зелени площи създавайки подходящи наклони.
- Трасиране на новите елементи и очертания на алейната мрежа;
- Привързване към съществуващите входове на съществуващите сгради
Оформено е пространство и места за сядане, премахнати са  опасните дървета, оптимизирана е алейната мрежа и пространства с допълване на нови зелени площи. 

	Проект „Обособяване на посетителски център и мултифункционална зала в общински музей „Войнишко въстание“, гр. Радомир"
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони,
процедура BG06RDNP001-19.426 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“от СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“
	Стойност на проекта
172 317.71 лв	.
	Срок на договора
30.05.2023г.
15.09.2025г.
 СМР дейностите са приключили
Внесено е окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	Изграден е  посетителски център и мултифункционална зала в общински исторически музей град Радомир.Проектното решение дава възможност за мултифункционално пространство, което позволява провеждането на различни по характер, културни мероприятия, оборудвано със съвременна техника за презентации. 


	Проект „Нова визия за повишаване и устойчиво развитие на културно-историческия и туристически потенциал на Община Радомир“
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони
BG06RDNP001-19.426 
МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
	Стойност на проекта 
218 100.00лв.
	Дата на стартиране
31.10.2024 
Дата на приключване
15.09.2025г. 
СМР дейностите са приключили
Внесено окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	По проекта са изпълнени дейности за създаване на атракции с опознавателна цел, свързани  с културното наследство. За тази  цел е изградена - „Алея на славата“ – чрез доставка и монтаж на табели (постоянна изложба) с информация за видни граждани на общината и техните постижения. Закупени и монтирани са  пейки, кошчета за боклук и санитарен контейнер; Закупена и доставена е сцена с осветление, външни лед табла и мобилни дървени щандове за използване по време на провеждани културни събития, местни празници и фестивали.

	Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в гр. Радомир”
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони
BG06RDNP001-19.616
МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
	Обща стойност на проекта
156 699.48лв.
БФП
156 532.45лв.
Собствено финансиране
167.03 лв.
	Подписан договор на
17.12.2024г.

Приключил на
15.09.2025г.
СМР дейностите са приключили
Внесено окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	По проекта е изградена  многофункционална спортна площадка. Теренът на площадката се намира в градския парк на гр. Радомир. Оформено е едно игрално поле, което да се ползва за следните видове спортни игри: Футбол на малко поле; Баскетбол; Волейбол.

	Проект „Рехабилитация на пътна мрежа в Община Радомир “
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони,
BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г
	Стойност на проекта
2 933 662.54 	лв.
	Срок на договора
18.08.2023г.
30.09.2025г.
СМР дейностите са приключили
Внесено е окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	Проектното предложение включва рехабилитация на следните обекти:
• ОБЕКТ 1. ПЪРВИ ЕТАП - Реконструкция на общински път PER2134 от път ІІІ - 627 с. Друган - Радомир до с.Стефаново - с. Кондофрей /ІІІ - 6041/, от кръстовище с път PER 2135 (оклонение за с.Долни Раковец), до жп прелез с дължина 2410м- 
• ОБЕКТ 2. Реконструкция на участък от общински път PER 314 /I-6/ Радомир- ж.п. гара Радомир-Борнарево, с дължина 500 м-

	Проект „Подобряване на енергийната ефективност на Община Радомир“
	Община Радомир
	Програма за развитие на селските райони,
BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
	Стойност на проекта
948 424.86 лв.	
	Дата на стартиране
18.01.2024г. 

Дата на приключване
30.09.2025г.

СМР дейностите са приключили
Внесено окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	Проектът предвижда инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление- Фотоволтаични (соларни) системи на следните обекти:
1. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 152.52 kWp и ел. потреблението на съществуваща сграда на ДГ „Радомирче“, гр. Радомир, ул. „Училищна“ №30;
2. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 50.02kWp и ел.потреблението на съществуваща сграда на Община Радомир с адрес гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 20;
3. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 83,23kWp и ел.потреблението на съществуваща сграда на ДГ „Слънце“, гр. Радомир, ул. „Сан Стефано“ №12;
4. Изграждане на нова фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, с инсталирана мощност 90,20 kWp и ел.потреблението на съществуваща сграда на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир, ул."Братя Миленкови" № 28
Дейностите са приключили в срок.

	Проект „Покрит тенис корт в УПИ IX, кв.183, гр. Радомир“
	Община Радомир
	Министерство на младежта и спорта
Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти“
	Обща стойност на проекта 
827 337,64 лв.
Община Радомир осигурява 50% от общата сума
413 668,82 лв.
	Подписан договор на
01.04.2024г.
Приключил на
30.09.2025г. 
СМР дейностите са приключили
Внесено окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	За осигуряване на целогодишна дейност на тенис клуба е изградена покривна конструкция на тренировъчното игрище.

	Проект ,,Строително-ремонти работи за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж- Радомир“

	Община Радомир
	Целева програма 
„Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж“ - строително-монтажни/ремонтни работи - 2025 г.
	Обща стойност на проекта
47 295,49 лв. 
от Фонд „Социална закрила“  
42 565,94 лв.
собствен принос 
8 212,47 лв.
	Подписан договор на 
31.05.2024г.

Приключил на 
31.10.2025г.
СМР дейностите са приключили
Внесено окончателно отчитане на проекта   
Предстои верифициране на разходите
	С модернизирането на Домашен социален патронаж в община Радомир се подобри качеството на предоставяната услуга, свързана с предоставянето на топла храна на уязвимите групи в общината. Осигуриха се по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на ДСП.

	Проекти в процес на изпълнение 

	Проект „Приеми ме 2015“
	АСП
Община Радомир

	
ОП "Развитие на човешките ресурси"
2014-2020
Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0132-C01
"Приеми ме 2015"

	Усвоени средства за отчетния период
01.11.2024г. 31.10.2025г.
69 984,64 лв.
	Подписано споразумение на 01.01.2016г.
В процес на изпълнение
Продължено с допълнително споразумение

	Целта на проекта е отглеждане на деца без родителска грижа в семейна среда.
В община Радомир към 31.10.2025г. има утвърдени 5 приемни семейства с 5 настанени деца при тях.
 4 от децата са на възраст от 3-14год.  1 дете е на възраст под 3 год. 

	Механизъм лична помощ
	Община Радомир
	Утвърдени разходи по Закона за лична помощ по бюджета на МТСП

Агенция за социално подпомагане
НОИ
	Усвоени средства за периода 01.11.2024г. до 31.10.2025г.
1 205 632,92 лв.
	Подписано споразумение между АСП, НОИ и Община Радомир 
на
01.08.2019г.
В процес на изпълнение
	Финансовият ресурс е от държавния бюджет за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда.
Брой потребители, ползващи услугите „Личен асистент“ за хора с увреждания над 90% инвалидност, към 31.10.2025г.-  286 бр.


	Проект “Топъл обяд в община Радомир“
	Община Радомир
	№: BG05SFPR003-1.001-0119

Програма "Храни и основно материално подпомагане",
BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд
	Стойност на проекта
323 040.44лв.
	Срок на договора
01.10.2022г.
31.01.2026г.
В процес на изпълнение
	С настоящето проектно предложение община  Радомир цели да подпомогне най-нуждаещите се хора от общината, чрез предоставяне на топъл обяд в рамките на 36 месеца за 100 човека, стъпвайки на опита си от реализиране на проекти от такъв вид, както и да доразвие социалната услуга.  От услугата се възползват, потребители които отговарят на условията за целевите групи на програма „Храни и основно материално подпомагане".

	Проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Радомир“
	Община Радомир
	Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027
Код на процедура BG05SFPR002-2.012
Иновативни здравно-социални услуги
	Стойност на проекта 
490 072.68 лв	.
	Срок на договора 
02.01.2025г.
02.09.2027г.
В процес на изпълнение
	Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Услуги ще получават минимум 49 лица.
Предоставяне на иновативни дистанционни услуги – телекеър за лицата от целевата група. Услуги получават 4 лица, които са част от лицата ползващи почасови мобилни интегрирани здравно- социални услуги.

	Проект „Въвеждане на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на населени места в община Радомир“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.028 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2
	Стойност на проекта


1 923 370.90лв.
	Дата на стартиране
01.11.2024г.
Дата на приключване
01.02.2026г.

В процес на изпълнение
	Обект на обновяване е системата за улично осветление на 29 населени места на територията на Община Радомир.
 Проектът ще бъде реализиран чрез изпълнение на допустимите дейности: подмяна на съществуващото улично осветление с ново енергийно ефективно LED осветление - 4677 броя осветители и въвеждане на система за централизирано интелигентно управление на уличното осветление.

	Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ГР. РАДОМИР“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора
	Стойност на проекта
5 854 990.35	лв.
	Дата на сключване на договора
14.05.2024 г.
Дата на приключване
30.06.2026г.
В процес на изпълнение
	Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на ПИИ са свързани с извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед привеждането на съществуващата материална база на дома за стари хора в пълно съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

	Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, ж.к “Гърляница бл. 26, 27, 28, 29”, гр. Радомир“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2921
	Стойност на проекта
2 444 120.19 	лв.
	Подписан договор на 
05.12.2024г.
Дата на приключване
30.06.2026г.
В процес на изпълнение
	Настоящото предложение за изпълнение на инвестиция е насочено към енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в ж.к “Гърляница  бл. 26, 27, 28, 29”, гр. Радомир, близо до ул. Дупнишка. Сградата е част от комплексно застрояване и е въведена в експлоатация през 1984г. Общият брой отделни самостоятелни обекти за обекта е 93.


	Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 1, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2847
	Стойност на проекта
3 722 286.89 	лв.
	Подписан договор на 
08.01.2025 г.
Дата на приключване
30.06.2026г.
В процес на изпълнение
	Проектното предложение е насочено към енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 1, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир. Сградата се състои от един подземен, един полуподземен сутеренен етаж и петнайсет жилищни етажа. В сградата има 98 жилищни единици. Сградата е с два входа, един от изток и един от запад


	Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 2, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2730
	Стойност на проекта
3 530 060.15 	лв.
	Подписан договор на 
08.01.2025 г.
Дата на приключване
30.06.2026г.
В процес на изпълнение
	Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията е  Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 2, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир, обл. Перник. Сградата се състои от един подземен, един полуподземен сутеренен етаж и петнайсет жилищни етажа. В сградата има 98 жилищни единици.


	Проект „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Радомир, ж.к. Гърляница, бл.1-4“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I
Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2264
	Стойност на проекта
2 590 265.02 	лв.
	Подписан договор на 
08.01.2025 г.
Дата на приключване
30.06.2026г.
В процес на изпълнение
	Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията е енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Радомир, ж.к. Гърляница, бл.1-4. Сградата се състои от четири секции, съответно №1, №2, №3 и №4. Цялата сграда е с разгъната застроена площ 7864 кв.м.,  И четирите секции са с по осем етажа, като на всеки етаж има по 3 апартамента- общо 96 бр.


	Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда - бл.№ 7, 8 и 9, ж.к Гърляница , гр. Радомир“
	Община Радомир
	Програма "Развитие на регионите" 2021-2027,
BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност
	Стойност на проекта 
2 037 598.67 лв.
	Подписан договор на 
15.04.2025 г.
Дата на приключване
15.04.2027г.
В процес на изпълнение

	Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията е енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда ж.к. Гърляница, бл.7, 8 и 9 гр. Радомир.  Въведена е в експлоатация през 1984г. и режима на обитаване е 24 часов. Общият брой апартаменти е 69. РЗП- 5773 кв.м.	

	Проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда бл.№3, ж.к НОЕ, гр. Радомир“
	Община Радомир
	Програма "Развитие на регионите" 2021-2027,
BG16FFPR003-4.001 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност
	Стойност на проекта

3 690 045.42   лв.
	Подписан договор на 
15.04.2025 г.
Дата на приключване
15.04.2027г.
В процес на изпълнение
	Предмет на Предложението за изпълнение на инвестицията Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда блок 3, находяща се в жк. „НОЕ“ гр. Радомир, община Радомир. Сградата се състои от един подземен, един полуподземен сутеренен етаж и петнайсет жилищни етажа. В сградата има 98 жилищни единици.

	Проект „Зона за отдих и игра в село Кленовик“
	Община Радомир
	МОСВ и ПУДООС
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2025 г.“
	Стойност на проекта 
14 920,00 лв.
	Подписан договор на 
18.07.2025г.
Дата на приключване 
31.12.2025г.
В процес на изпълнение
	Създаване на зона за отдих и игра в село Кленовик

	Одобрени проекти

	Проект „Реконструкция на улици в гр. Радомир част 1"
	Община Радомир
	ДФЗ
Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.,
По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби
инфраструктура в селските райони”
	Стойност на проекта
1 273 820.72 лв.
	Подаден на 
31.03.2025 г.  

Одобрен
В процес на административна обработка
	-„Реконструкция на улица
в кв. 174, от кръстовище с
ул. „Дупнишка“, при ОТ 211
до ОТ 231, град Радомир,
община Радомир“

-„Реконструкция на ул.
“Люлякова“ от кръстовище с
ул. “Батенберг“ до кръстовище
с ул. “Изворска“ при ОТ
35 и ОТ 36, град Радомир,
община Радомир


	Проект „Реконструкция на улици в гр. Радомир част 2"
	Община Радомир
	ДФЗ
Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.,
По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби
инфраструктура в селските райони
	Стойност проекта на 
1 949 534.56лв.
	Подаден на 31.03.2025г.
Одобрен
Подписан договор
	-„Реконструкция на улица
„Велчо“ в участъка от о.т. 508
до о.т. 727 в гр. Радомир,
общ. Радомир“
-„Реконструкция на ул. “Люлякова“
от кръстовище с ул. “Изворска“
при ОТ 36, до кръстовище
с ул. “Батенберг“ при ОТ
31 и реконструкция на ул.
“Изворска“ от кръстовище с
ул. “Люлякова“ при ОТ 36 до
кръстовище с ул. “Голобръдска“
при ОТ 38, град Радомир,
община Радомир

	Проект	„Реконструкция на довеждащ водопровод до с. Дебели лаг, общ. Радомир“.
	Община Радомир
	ДФЗ
Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.,
По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби
инфраструктура в селските райони
	Стойност на проекта
1 955 750.23 лв.

	Подаден на 
31.03.2025 г.

Одобрен 
Подписан договор
	Реконструкция на довеждащ водопровод до с. Дебели лаг, общ. Радомир-5070л.м

	Проект „Реконструкция на ул."Търново", ж.к."Гърляница", от ОТ188 до ОТ238"
	Община Радомир
	ДФЗ
Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.,
По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби
инфраструктура в селските райони
	Стойност на проекта
571 629.16 лв.
	Подаден на 
04.07.2025г.

Одобрен
В процес на административна обработка
	Реконструкция/рехабилитация на ул."Търново", ж.к."Гърляница", от ОТ188 до ОТ238" - 5926.00 л.м

	Проект „Закупуване на електрически автомобил и зарядна станция за предоставяне на социални услуги в община Радомир“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост
Наименование на процедура
"Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги"
	Стойност на проекта
113 600.00лв.
	Подаден на 
25.07.2025 г.

Одобрен 
В процес на административна обработка
	В проектното предложение се предвижда закупуване на едно електрическо превозно средство, което ще бъде снабдено със зарядна станция с мощност минимум 22 kW. в подкрепа на социалната дейност в община Радомир. 

	Проект „ЧИТАЛИЩА В ДЕЙСТВИЕ“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост

Наименование на процедура
Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“
	Стойност на проекта
90 272.00лв.
72 217.60лв. БП
18 054.40лв. съфинансиране		
	Подаден на 
13.08.2025 г.


Одобрен 
В процес на административна обработка
	Основната цел на проектното предложение: Обогатяване на културният живот и засилване на връзката между читалищата, самодейците и местната общност.
Специфични цели:
Популяризиране на местните кулинарни традиции и засилване на връзката между културно наследство и съвременната общност.
Представяне на читалищата в община Радомир като активни пазители и популяризатори на традициите от радомирския край.
Предоставяне на възможност за публична изява на самодейците към читалищата, създаването на културен продукт достъпен до широката публика.

	Проекти в процес на оценка 

	Проект „Изграждане на съвременна материално-техническа база за извънболнична помощ в село Друган, община Радомир“
	Община Радомир
	Национален план за възстановяване и устойчивост,
BG-RRP-12.014 - Изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи”
	Стойност на проекта
66 135.61 лв.
	Подаден на
29.10.2025 г.
В процес на оценка
	Проектното предложение предвижда създаването на здравна инфраструктура за извънболнична медицинска помощ в с.Друган, Община Радомир.
Общината ще предостави общински терен необходим за поставянето на готов обзаведен контейнер, който ще отговаря на изискванията за налични помещения с необходимите размери за създаването на амбулатория за провеждане на консултации (прегледи), чакалня,  манипулационна и хигиенен възел , които ще предлагат интегрирана консултативна и профилактична дейност на всички нуждаещи се в населеното място и други населени места , в които няма разкрита практика. Помещенията ще бъдат обзаведни с необходимите мебели и оборудвани с необходимата медицинска апаратура.

	
	
	
	
	
	

	Некласирани проекти

	Проект „Стойова къща – с културнотo наследство към бъдещетo“
	Общински исторически музей – Радомир

Община Радомир-партньор
	Министерство на културата
Конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии
	Стойност на проекта 

159 947, 57 лв.
	Подаден на
03.10.2024г.
Некласиран 
	Конкретната цел на проекта е популяризирането на местното културно и историческо наследство, както и разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в  „Стойова къща“, гр. Радомир, която е музеен обект към Общински исторически музей- Радомир.

	Проект „МУЗЕЯТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ"
	Общински исторически музей – Радомир

Община Радомир-партньор
	Министерство на културата
Конкурсна сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии
	Стойност на проекта
49 686 лв.
	Подаден на
03.10.2024г.

Некласиран 
	Предвижда се доставка на оборудване за пресъздаване на исторически факти и събития и изработка на аудио - визуални видеоклипове, представящи местното историческо наследство.
Ще бъдат закупени –  робот екскурзовод автономен робот за доставки с голям рекламен дисплей, който може да бъде използван и за конференции, презентации, реклама и др. Компактен размер, навигационна система за преодоляване на препятствия и гласово взаимодействие с изкуствен интелект, даващи възможност за работа в сложна среда, който нетрадиционно ще презентира местното културно наследство пред туристите; лаптоп за управление на процеси и създаване на съдържание.

	Проект „Лято в действие“
	Община Радомир
	Министерство на младежта и спорта
Национална програма за младежта 2021-2025
	Стойност на проекта
57010.00 лв.
	Подаден на 07.02.2025г.

Некласиран
	Проектът е насочен към младите хора в общината, чрез заложените дейности ще се даде възможност на младежите да прекарат по пълноценен и активен начин свободното си време през лятото. Дейностите по проекта ще бъдат достъпни за най-широк кръг от млади хора. 

	Проект „Зона за отдих и игра в село Бобораци“
	Кметство с.Бобораци
	ПУДООС
Кампания „Чиста околна среда-2025г.“
	Стойност на проекта
14 660.00 лв.

	Подаден на 
27.02.2025г.

Некласиран
	Основна цел: Изграждане на зона за отдих и игра в с. Бобораци.
По проекта се предвижда създаване място за отмора на възрастните и място за игра на децата в селото.

	Проект „Облагородяване на пространството около селската чешма в с. Кондофрей“
	Кметство с.Кондофрей
	ПУДООС
Кампания „Чиста околна среда-2025г.“
	Стойност на проекта 
15 000,00 лв.
	Подаден на 
27.02.2025г.

Некласиран
	В центъра на с. Кондофрей има стара чешма. Около чешмата има зелена площ, която след облагородяването ѝ по проекта може да се превърне в приятно място за жителите и гостите на селото.

	Проект „Зона за отдих и игра в село Прибой“
	Кметство с. Прибой
	ПУДООС
Кампания „Чиста околна среда-2025г.“
	Стойност на проекта
14 970,00 лв.
	Подаден на 
27.02.2025г.

Некласиран
	Основна цел: Създаване на зона за отдих и игра в село Прибой.

	Проект „Зелена зона за отдих и игри в с. Друган“
	Кметство с.Друган
	ПУДООС
Кампания „Чиста околна среда-2025г.“
	Стойност на проекта
14 910.00лв.
	Подаден на 
27.02.2025г.

Некласиран
	В центъра на с. Друган изграждане на зелена зона за отдих и игри

	Проект „Зелена зона за отдих и игри в с. Владимир“
	Кметство с.Владимир
	ПУДООС
Кампания „Чиста околна среда-2025г.“
	Стойност на проекта
15 000.00лв.
	Подаден на 
27.02.2025г.

Некласиран
	В центъра на с. Владимир изграждане на зелена зона за отдих и игри
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КИРИЛ СТОЕВ
Кмет на Община Радомир
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